Projekthandbuch
Cloudbasiertes Backupmanagementsystem
BackupMagican

Von den Schülern der 5BBKIF

Morhammer Roland,
Rus Alex, Polak Rene

Inhaltsverzeichnis:

## 1.1 Ansprechpartner/innen

Projektrolle	Aufgabenbereiche / Skills	Name	Telefon	E-Mail
Projektauftraggeberin	Projekt-Gruppe	___	___	___
Projektleiterin	Koordination, / Umsetzung, / Dokumentation	Polak Rene	___	v-i-p-e-r@gmx.at
Projektkern-teammitglieder	Umsetzung, / Koordination	Rus Alex	___	r.rus95@htl-ottakring.ac.at
	Umsetzung, / Koordination	Kaufmann Patrick	___	Patrick.kaufmann95@gmail.com
Version: 1.0	Datum: 29.05.2017	Ersteller: Polak Rene

## 1.2 Projektauftrag

Projektname: Retro Pi – Arcade Maschine				0
Projektstartereignis:	Projekt-Start			05.09.2016		MS: 1
Projektendereignis:	Dokumentation Abgabe			12.06.2017		MS: 6
Projektkosten:	90€
Projektkernteammitglieder:
0		Polak Rene	Projekt-Leiter
0		Rus Alex	Projekt-Mitarbeiter
0		Kaufmann Patrick	Projekt-Mitarbeiter
Version:		Datum: 29.05.2017	Ersteller: Polak Rene

## 1.3 Projektzieleplan – sachliche Projektabgrenzung

Zielart	Projektziele bzw. Nicht-Ziele
Hauptziele	Einfache aber effiziente Arcade-Maschine bauen / Geringer Kostenaufwand / Einfache Steuerung
Nicht-Ziele	Gewerbefähige Arcade-Lösung produzieren / Design und Plan-Abschnitt verkomplizieren / Zu hohe Kosten wegen Cutting-Edge Bauteile / Gerät das alles kann!? (D.h NICHT alle Verbindungsarten benutzen & NICHT alle Konsolen) / -> Nur bestimmte Konsolen und Kompatiblitäten!
Version: 1.0	Datum: 03.10.16	Ersteller: Polak Rene

## 1.4 Durchführbarkeitsanalyse

Bereich	Frage	Ergebnis	Bewertung
Personalressourcen	Genug Personen vorhanden um das Projekt abzuwickeln?	3 Personen sind genug!	5
Finanzielle Ressourcen	Kosten?	Kosten sind gering (90€)	4
Zeitliche Ressourcen	Umsetzung zeitlich machbar?	Ja	5
Know-how	Wissen für Bau einer Arcade-Maschine vorhanden?	Nein, aber das Internet bietet großes Wissen für DIY Arcade Maschinen an	5
Wirtschaftlichkeit	Ist das Produkt Gewerbefähig?	Nein, da das Produkt nur zur Persönlichen Unterhaltung gebaut wird.	5
Version:	Datum: 03.10.16	Ersteller: Polak Rene

Legende: 5 Punkte = sehr gut, 1 Punkt = sehr schlecht

## 1.5 Projektwürdigkeitsanalyse

Merkmal	hoch	mittel	niedrig	Begründung
Komplex		X		Projekt-Idee wurde schon oft von anderen umgesetzt. Daher ist das Wissen für die Umsetzung vorhanden.
Neuartig			X	Projekt wurde auf ähnliche-weise schon oft umgesetzt
Zieldeterminiert	X			Projekt ist zieldeterminiert
Strategisch bedeutsam			X	Nicht bedeutsam; Persönliches Projekt
Riskant			X	Nicht riskant; Projekt ist nicht zu verkaufen, persönliches Projekt
Version:	Datum: 03.10.16		Ersteller: Polak Rene

## 1.7 Projektumfeldanalyse

## 1.7 Meilensteinplan

AP-Nr.	Meilenstein Nr. und Bezeichnung		Ist - Termine
1.1.1	M1 Projekt gestartet		05.09.2016
1.2.1	M2 Case Designen		31.10.2016
1.3.1	M3 Produktion des Cases / (Material besorgen [1.3.1 ist Milestone] & Fräsen & Lackieren)		14.11.2016
1.4.1	M4 Arcade Pi zusammen bauen		28.11.2016
1.5.1	M5 Präsentation		23.11.2016 ( ist noch offen)
1.6.1	M6 Projekt Abgabe		23.12.2016
Version: 1.0		Datum: 03.10.16	Ersteller: Polak Rene

## 1.9 Abnahme Arbeitspakete

PSP-Code	Arbeitspaket		AP-Verantw.	Datum
1.1.1	Projektstart		Alle	05.09.2016
1.1.2	Raspberry Pi und Hardware		Polak	17.10.2016
1.1.3	Buttons und Joystick		Alle	17.10.2016
1.1.4	Raspberry Pi aufsetzen		Alle	31.10.2016
1.2.1	Case Design		Kaufmann	31.10.2016
1.2.2	Verkablung Design		Alle	31.10.2016
1.2.3	Pin und Anschluss - Doku		Alle	14.11.2016
1.3.1	Case Material besorgen		Alle	14.11.2016
1.3.2	Case Fräsung		Polak	14.11.2016
1.3.3	Case Lackierung		Polak	14.11.2016
1.4.1	Raspberry in Case einbauen		Alle	28.11.2016
1.4.2	System Test		Alle	28.11.2016
1.4.3	Buttons einbauen		Alle	12.12.2016
1.4.4	Raspberry mit Buttons verkabeln und testen		Alle	12.12.2016
1.5.1	Präsentation		Rus, Polak	23.12.2016
1.6.1	Abgabe		Alle	23.11.2016
Version: 1.0		Datum: 03.10.16			Ersteller: Rus Alex

## 1.11 Projektstrukturplan
##

## 1.11 Arbeitspaketspezifikationen

AP – 1.1.1
Arbeitspaketspezifikationen Retro Pi
1.1.1 / Projektstart	Projekt-Idee wird gesucht, evaluiert und schlussendlich ausgesucht. Es werden grobe Schätzungen über Kosten, Ablauf und Arbeitspaket getroffen. Ziele und Nicht-Ziele werden definiert
	Grundlegende Planung für die Projekt-Idee und dessen Umsetzung sind vorhanden: / Projekt (was wir machen wollen) / Ziele und nicht Ziele sind festgelegt / Kostenplan für das Projekt wurde erstellt / Projekt-Umfeld wurde definiert / Meilensteine wurden definiert ( grob )
	Projekt-Handbuch wurde angefangen; Zusätzlich sind .txt files vorhanden mit einer einfachen Zusammenfassung der Projekt-Eckdaten wie Ziele,Kosten usw.
Version: 1.0	Datum: 03.10.16	Ersteller: Rus Alex

## Allgemeine Projekt-Beschreibung

## Technische Spezifikationen:

Software:

Hardware:

## 1.12 Spielregeln

Symbol	Spielregel	Beschreibun
	All Termine werden von allen genau eingehalten.	Alle Arbeitspakete sind termingerecht zu erledigen.
0	Protokolle und Tätigkeiten sollen verfasst werden.	Jedes Projektteammitglied führt über die eigenen Tätigkeiten einen Tätigkeitsbericht. / Bei jeder Sitzung muss ein Protokoll angefertigt und im Projektordner abgelegt werden.
	Wir legen Wert auf Kommunikation	Informationen werden verlässlich weiter gegeben. / Entscheidungen werden besprochen und als Team entschieden & festgelegt.
	Speichermedien sind Pflicht.	Jedes Projektmitglied sollte ein Speichermedium (USB) mitnehmen. / Dokumentationen werden auf allen Speichermedien der Projekt-Mitglieder gespeichert, zur Sicherstellung der Dokumente vor Verlust.
0	Alle einzelnen Teammitglieder stehen hinter dem Projekt.	Wir versuchen die gemeinsam definierten Ziele als Projektteam zu erreichen. / Alle fühlen sich für die Ergebnisse des gesamten Projekts verantwortlich / Eventuell auftretende Konflikte bearbeiten wir unverzüglich im Team / Im Team wird offen kommuniziert
Version: 1.0	Datum: 17.10.2016		Ersteller: Rus Alex